|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha: 15-05-2024** | | | **Hora: 21:00 hs** | | | |
| **Motivo:** Reuniones semanales / Reunión 9 | | | | | | |
| **PARTICIPANTES PRESENTES** | | | | | | |
| **Natalia M.** | | **Hernán S.** | **Nicolas K.** | |  | |
| **ITEM** | **TEMAS PENDIENTES DE LA SEMANA ANTERIOR** | | | **RESPONSABLE** | | **ESTADO** |
|  | Reclutar la información e imágenes para completar las distintas paginas temáticas de cada participante de este grupo. | | | Todos | | Pendiente |
|  | Validación del formulario contactos. | | | Hernán | | Pendiente |
|  | Terminar de dar el primer formato usable de totem y cards. | | | Nicolas | | Pendiente |
|  |  | | |  | |  |
| **TEMAS TRATADOS** | | | | | | |
| Se explica el uso del documento “Lista de Pendientes” <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B7hYpMMfaausKRW02h2H-yPUpy_6suQyGdyeQN2ljOc/edit#gid=0> El documento detalla lo que falta terminar para entregar el proyecto. El mismo posee cuatro prioridades P0, P1, P2 y P3 los cuales denotan la prioridad antes de continuar con el siguiente ítems, comenzando por el P0 como el más importante antes de seguir con el P1…  Los ítems con prioridad P3 son opcionales y se realizaran si el tiempo alcanza. | | | | | | |
| Se le explica variables constantes y globales y locales a Hernán, con el fin de colaborar el aprendizaje en grupo y para darle continuidad al desarrollar del código de validación del formulario de contactos. También se mostro el uso de Chat GPT y w3School como medio de apoyo. | | | | | | |
| Se define la imagen que se utilizara como favicom. | | | | | | |
| Se resuelve un conflicto generado en el repositorio GIT por una rama generada por fuera de lo dispuesto, la misma fue subida al repositorio remoto, y genero conflictos al sincronizar entre los participantes del grupo. | | | | | | |
| **ITEM** | **TEMAS PENDIENTES** | | | **RESPONSABLE** | | **FECHA** |
|  | Resolución de la “Lista de Pendientes” <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B7hYpMMfaausKRW02h2H-yPUpy_6suQyGdyeQN2ljOc/edit#gid=0> | | | Todos | | 17-05-2024 |
|  |  | | |  | |  |
|  |  | | |  | |  |
| **Agenda para la Próxima Reunión**  **Fecha: 17-05-2024 Hora: 22:15hs** | | | | | | |