|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha: 08-05-2024** | | | **Hora: 22:00 hs** | | | |
| **Motivo:** Reuniones semanales / Reunión 7 | | | | | | |
| **PARTICIPANTES PRESENTES** | | | | | | |
| **Natalia M.** | | **Hernán S.** | **Nicolas K.** | |  | |
| **ITEM** | **TEMAS PENDIENTES DE LA SEMANA ANTERIOR** | | | **RESPONSABLE** | | **ESTADO** |
|  | Reclutar la información e imágenes para completar las distintas paginas temáticas de cada participante de este grupo. | | | Todos | | Pendiente |
| **TEMAS TRATADOS** | | | | | | |
| Se definió usar 16:9 de aspecto en imágenes. | | | | | | |
| Se hablo forma de validar el contenido ingresado en el formulario de la página de contactos | | | | | | |
| Se incorpora en vivo como demostración Media Query a contactos como ejemplo para los tres cortes solicitados como punto de evaluación. | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **ITEM** | **TEMAS PENDIENTES** | | | **RESPONSABLE** | | **FECHA** |
|  | Buscar programa para optimizar imágenes. | | | Natalia | | 08-05-2024 |
|  | Reclutar la información e imágenes para completar las distintas paginas temáticas de cada participante de este grupo. | | | Todos | | 10-05-2024 |
|  | Validación del formulario contactos. | | | Hernán | | 10-05-2024 |
|  | Terminar de dar el primer formato usable de totem y cards. | | | Nicolas | | 10-05-2024 |
| **Agenda para la Próxima Reunión**  **Fecha: 10-05-2024 Hora: 22:15hs** | | | | | | |