|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha: 22-06-2024** | | | **Hora: 15:30 hs** | | | |
| **Motivo:** Reuniones semanales **N°06** BackEnd | | | | | | |
| **PARTICIPANTES PRESENTES** | | | | | | |
| **Natalia M.** | | **Juan U.** | **Nicolas K.** | |  | |
| **ITEM** | **TEMAS PENDIENTES DE LA SEMANA ANTERIOR** | | | **RESPONSABLE** | | **ESTADO** |
|  | “Lista de Pendientes” <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B7hYpMMfaausKRW02h2H-yPUpy_6suQyGdyeQN2ljOc/edit#gid=0> | | | Todos | | Abierta |
| **TEMAS TRATADOS** | | | | | | |
| Hablamos de los pasos a seguir desde la fecha como ser:  Creación de las tablas  Terminar FrontEnd  Implementar el Django como BackEnd Codear sobre Django para vincular la base y sus tablas | | | | | | |
| Se menciona a Juan quien es el que se va a encargar de subir las tablas al servidor que se apoye en la maquetación provista por el siguiente enlace: <https://lucid.app/lucidchart/750b6af9-cafe-4def-87bf-7c4031080999/edit?viewport_loc=-23400%2C-10780%2C3758%2C1578%2C0_0&invitationId=inv_6d239490-5915-4f41-a80a-cf2b28d6049a> | | | | | | |
| También se deja una segunda hoja dentro del enlace anterior para codificar la misma maquetación pero abreviando los títulos y atributos de la tabla de esa forma no serán extensas las variables al hacer las consultas pertinentes desde Django. | | | | | | |
| **ITEM** | **TEMAS PENDIENTES** | | | **RESPONSABLE** | | **FECHA** |
|  | “Lista de Pendientes” <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B7hYpMMfaausKRW02h2H-yPUpy_6suQyGdyeQN2ljOc/edit#gid=0> | | | Todos | | Abierta |
| **Agenda para la Próxima Reunión**  **Fecha: 23-06-2024 Hora: 15:00 hs** | | | | | | |