|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha: 04-07-2024** | | | **Hora: 21:00 hs** | | | |
| **Motivo:** Reuniones semanales **N°09** BackEnd | | | | | | |
| **PARTICIPANTES PRESENTES** | | | | | | |
| **Natalia M.** | | **Nicolas K.** |  | |  | |
| **ITEM** | **TEMAS PENDIENTES DE LA SEMANA ANTERIOR** | | | **RESPONSABLE** | | **ESTADO** |
|  | “Lista de Pendientes” <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B7hYpMMfaausKRW02h2H-yPUpy_6suQyGdyeQN2ljOc/edit#gid=0> | | | Todos | | Abierta |
|  | SSH FS plugin del vsCode sin tener éxito en el pc de Juan. A resolver posteriormente. | | | Nico/Juan | | Resuelto |
| **TEMAS TRATADOS** | | | | | | |
| Se reviso la lista de pendientes para analizar lo que falta con respecto a la planificación y el tiempo que involucraría terminar… | | | | | | |
| Se controla la Base de datos hecha por Juan, la cual presenta algunos errores detallados en la siguiente lista: | | | | | | |
| Viendo la cantidad de modificaciones faltantes y tomando en cuenta el tiempo que queda para la entrega se evalúa una modificación en el uso de determinadas tablas. | | | | | | |
| Se evalúa la posibilidad de dejar de lado algunas de las tablas creadas a partir de la maquetación lógica según fue proyectado el sitio web por tablas que vienen implementadas en la app de Django para facilitar el registro y login de los usuarios. | | | | | | |
| Se deja abierta la posibilidad de uso de la maquetación propia siempre y cuando sea factible la implementación de código frontend y backend para el login y autentificación del usuario. | | | | | | |
| Se deja constancia que un dia anterior a la fecha de esta minuta se reorganizo el repositorio de GitHub para separar los que seria el backend y frontend. La misma reorganización conllevo a reestableser todas las ramas que estaban creadas dejando la siguiente configuración:  main  juan  naty  nico  siendo main utilizada para subir ya código definido probado sin errores y todo lo que conlleva a archivos finales. | | | | | | |
| **ITEM** | **TEMAS PENDIENTES** | | | **RESPONSABLE** | | **FECHA** |
|  | “Lista de Pendientes” <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B7hYpMMfaausKRW02h2H-yPUpy_6suQyGdyeQN2ljOc/edit#gid=0> | | | Todos | | Abierta |
| **Agenda para la Próxima Reunión**  **Fecha: indefinido Hora: indefinido** | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tabla | Faltante / error | Descripción del faltante / error |
| seguridad | CF > action > cascade | Se agrega en action cascade para que si se borra un registro se borre en esta tabla tambien |
| sesion | user\_id > auto incremental | Se encuentra que esta puesto en auto incremental cuando debería ser solo un FK |
| sesion | Data type > token | No puede ser un integer ya que permite solo puede almacenar números enteros en el rango de -2,147,483,648 a 2,147,483,647 |
| sesion | Constrains > Foreign Key > “user\_id” > Action | On update = cascade On delete = cascade  Por si hay un cambio del id del usuario o se borra |
| tematic | user\_id > auto incremental | Se encuentra que esta puesto en auto incremental cuando debería ser solo un FK |
| tematic | Data type > img\_tema | Es un integer ya que es una numero de imagen del totem |
| tematic | Constrains > Foreign Key > “user\_id” > Action | On update = cascade On delete = cascade Por si hay un cambio del id del usuario o se borra |
| comentarios | user\_id | Se encuentra que esta puesto en auto incremental cuando debería ser solo un FK |
| comentarios | Constrains > Foreign Key > “user\_id” > Action | On update = cascade On delete = cascade Por si hay un cambio del id del usuario o se borra |
| comments | fecha | Debería se timestamp, (fecha y hora) |
| comments | Constrains > Foreign Key > “comentario\_id” > Action | On update = cascade On delete = cascade Por si hay un cambio del id del usuario o se borra |
| routes\_saved | user\_id | Esta como auto incremental cuando no deberia |
| routes\_saved | date\_creac > data type | Esta puesto como rango de fechas cuando solo se quiere registrar una fecha y hora. Debiera ir timestamp |
| routes\_saved | Constrains > Foreign Key > “user\_id” > Action | On update = cascade On delete = cascade Por si hay un cambio del id del usuario o se borra |
| route\_destino | Constrains > Foreign Key | Falta destino\_id con sus actions en cascade |
| route\_destino | Constrains > Foreign Key > “rute\_id” > Action | On update = cascade On delete = cascade Por si hay un cambio del id del usuario o se borra |
| destinos | Longitud y latitud > data type | Puede ser datos FLOAT8 o bien utilizar la librería PostGIS que da posibilidad de usar dos tipos de dato especializados para posicionamiento geografico: GEOGRAPHY o GEOMETRY |
| destinos | img\_tematica > data type | El dato que se guarda es un numero debe ser integer |
| destinos | peso > data type | El dato que se guardaría son números debe ser integer |