| Fecha: 04-07-2024 |  |  | Hora: 21:00 hs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motivo: Reuniones semanales N°09 BackEnd |  |  |  |  |  |  |
| PARTICIPANTES PRESENTES |  |  |  |  |  |  |
| Natalia M. |  | Nicolas K. |  |  |  |  |
| ITEM | TEMAS PENDIENTES DE LA SEMANA ANTERIOR |  |  | RESPONSABLE |  | ESTADO |
|  | “Lista de Pendientes” https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B7hYpMMfaausKRW02h2H-yPUpy_6suQyGdyeQN2ljOc/edit#gid=0 |  |  | Todos |  | Abierta |
|  | SSH FS plugin del vsCode sin tener éxito en el pc de Juan. A resolver posteriormente. |  |  | Nico/Juan |  | Resuelto |
| TEMAS TRATADOS |  |  |  |  |  |  |
| Se reviso la lista de pendientes para analizar lo que falta con respecto a la planificación y el tiempo que involucraría terminar… |  |  |  |  |  |  |
| Se controla la Base de datos hecha por Juan, la cual presenta algunos errores detallados en la siguiente lista: |  |  |  |  |  |  |
| Viendo la cantidad de modificaciones faltantes y tomando en cuenta el tiempo que queda para la entrega se evalúa una modificación en el uso de determinadas tablas. |  |  |  |  |  |  |
| Se evalúa la posibilidad de dejar de lado algunas de las tablas creadas a partir de la maquetación lógica según fue proyectado el sitio web por tablas que vienen implementadas en la app de Django para facilitar el registro y login de los usuarios. |  |  |  |  |  |  |
| Se deja abierta la posibilidad de uso de la maquetación propia siempre y cuando sea factible la implementación de código frontend y backend para el login y autentificación del usuario. |  |  |  |  |  |  |
| Se deja constancia que un dia anterior a la fecha de esta minuta se reorganizo el repositorio de GitHub para separar los que seria el backend y frontend. La misma reorganización conllevo a reestableser todas las ramas que estaban creadas dejando la siguiente configuración: main juan naty nico siendo main utilizada para subir ya código definido probado sin errores y todo lo que conlleva a archivos finales. |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | TEMAS PENDIENTES |  |  | RESPONSABLE |  | FECHA |
|  | “Lista de Pendientes” https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B7hYpMMfaausKRW02h2H-yPUpy_6suQyGdyeQN2ljOc/edit#gid=0 |  |  | Todos |  | Abierta |
| Agenda para la Próxima Reunión Fecha: indefinido Hora: indefinido |  |  |  |  |  |  |

| Tabla | Faltante / error | Descripción del faltante / error |
| --- | --- | --- |
| seguridad | CF > action > cascade | Se agrega en action cascade para que si se borra un registro se borre en esta tabla tambien |
| sesion | user_id > auto incremental | Se encuentra que esta puesto en auto incremental cuando debería ser solo un FK |
| sesion | Data type > token | No puede ser un integer ya que permite solo puede almacenar números enteros en el rango de -2,147,483,648 a 2,147,483,647 |
| sesion | Constrains > Foreign Key > “user_id” > Action | On update = cascade On delete = cascade Por si hay un cambio del id del usuario o se borra |
| tematic | user_id > auto incremental | Se encuentra que esta puesto en auto incremental cuando debería ser solo un FK |
| tematic | Data type > img_tema | Es un integer ya que es una numero de imagen del totem |
| tematic | Constrains > Foreign Key > “user_id” > Action | On update = cascade On delete = cascade Por si hay un cambio del id del usuario o se borra |
| comentarios | user_id | Se encuentra que esta puesto en auto incremental cuando debería ser solo un FK |
| comentarios | Constrains > Foreign Key > “user_id” > Action | On update = cascade On delete = cascade Por si hay un cambio del id del usuario o se borra |
| comments | fecha | Debería se timestamp, (fecha y hora) |
| comments | Constrains > Foreign Key > “comentario_id” > Action | On update = cascade On delete = cascade Por si hay un cambio del id del usuario o se borra |
| routes_saved | user_id | Esta como auto incremental cuando no deberia |
| routes_saved | date_creac > data type | Esta puesto como rango de fechas cuando solo se quiere registrar una fecha y hora. Debiera ir timestamp |
| routes_saved | Constrains > Foreign Key > “user_id” > Action | On update = cascade On delete = cascade Por si hay un cambio del id del usuario o se borra |
| route_destino | Constrains > Foreign Key | Falta destino_id con sus actions en cascade |
| route_destino | Constrains > Foreign Key > “rute_id” > Action | On update = cascade On delete = cascade Por si hay un cambio del id del usuario o se borra |
| destinos | Longitud y latitud > data type | Puede ser datos FLOAT8 o bien utilizar la librería PostGIS que da posibilidad de usar dos tipos de dato especializados para posicionamiento geografico: GEOGRAPHY o GEOMETRY |
| destinos | img_tematica > data type | El dato que se guarda es un numero debe ser integer |
| destinos | peso > data type | El dato que se guardaría son números debe ser integer |