| Fecha: 13-04-2021 |  |  | Hora: 21:30 hs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motivo: Reuniones semanales / Reunión 3 |  |  |  |  |  |  |
| PARTICIPANTES PRESENTES |  |  |  |  |  |  |
| Natalia M. |  | Federico R. | Nicolas K. |  |  |  |
| ITEM | TEMAS PENDIENTES DE LA SEMANA ANTERIOR |  |  | RESPONSABLE |  | ESTADO |
|  | Preparar explicación básica del uso del GIT. |  |  | Naty y Nico |  | Explicación parcial |
|  | Página principal con línea de tiempo con redireccionamiento al proyecto (pendiente preguntar por segunda vez). |  |  | Nico |  | Indefinido |
|  | Dudas pendientes a debatir con respecto al disclaimer: Op.1: se dejará puesto en el footer con letra que se pierda con el fondo para que no afecte a la estética. Op.2: Colocar todos los derechos de autor de la web en una página aparte en un árbol en donde se indiquen las distintas sub páginas y sus derechos de autor contenidas. |  |  | Todos |  | Definido |
| TEMAS TRATADOS |  |  |  |  |  |  |
| Respecto al disclaimer, en principio se deja en el footer, en el caso que no convence por la estética se realizara la opción 2. |  |  |  |  |  |  |
| Se vio cómo se inicializa el GIT en una determinada carpeta y se realiza el primer registro comitiado. |  |  |  |  |  |  |
| Explicación de vinculación SSH entre repositorio GIT local y servidor GITHUB (desde la creación de la clave ssh hasta el agregado de la clave publica en github) |  |  |  |  |  |  |
| Comando -remote- para pushear hacia el GITTHUB |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | TEMAS PENDIENTES |  |  | RESPONSABLE |  | FECHA |
|  | Preparar explicación básica del uso del GIT. |  |  | Naty y Nico |  | 17-04-2024 |
| Agenda para la Próxima Reunión Fecha: 17-04-2024 Hora: 21hs |  |  |  |  |  |  |